Утвержден распоряжением

главы администрации

сельского поселения

Балтийский сельсовет

от «05»марта 2014года

№ 06-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ ПО БЕЗАВАРИЙНОМУ

ПРОПУСКУ  ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ

ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ БАЛТИЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2014 ГОД.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии, утверждение плана мероприятий. | до 05.03.2014г. | Глава администрации сельского поселения Балтийский сельсовет Карунос В.Н. |
| 2 | Разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | до 05.03.2014г. | Администрация сельского поселения Балтийский сельсовет, руководители хозяйств |
| 3 | Проверить состояние плотин, водозаборов, мостов и других сооружений, провести ремонтные работы, очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы и мостовые пролеты, к началу опорожнить водоемы сезонного регулирования. | С 05.03.2014г. постоянно | «-«-« |
| 4 | Своевременно провести работы по вскрытию водоотводов, малых мостов и труб. | 11.03.2013 | «-«-« |
| 5 | Организовать дежурство ответственных лиц на период паводка. | с 17.03.2014 | «-«-« |
| 6 | Информацию о принятом распоряжении от 05 марта 2014 года и мероприятиях на период паводка обнародовать на информационном стенде в администрации сельского поселения Балтийский сельсовет. | до 17.03.2014 | «-«-« |
| 7 | Всем руководителям хозяйств, подведомственных учреждений организовать очистку и сброс снега от зданий, с крыш зданий. | с 11.03.2014 постоянно | Руководители хозяйств и учреждений |
| 8 | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в местах со сложной паводковой обстановкой. | На период половодья | Противопаводковая комиссия |
| 9 | Обеспечение телефонной связью между членами противопаводковой комиссии, с постами наблюдения | На период половодья | Иглинское РУС Уфимское ГТС |
| 10 | В случае необходимости в обязательном порядке привлекать местное население к выполнению необходимых работ по борьбе с паводком. | По мере необходимости | Противопаводковая комиссия |
| 11 | Обобщенная информация по итогам половодья 2014 года с представлением данных об ущербе, нанесенным паводком. | до мая. | «-«-« |

Баранова О.Н.

2-75-24